经理办公会议议定事项完成情况督查表

汇总时间：2017年9月

| 事项 | 责任部门 | 是否完成 | 详情（如何完成或进展情况） |
| --- | --- | --- | --- |
| 天经司纪〔2017〕1号 |
| 《关于进一步加强内部管理的通知》文件印发 | 办公室 | 是 | 已按天经司发〔2017〕1号印发 |
| 将2017年工作要点列入本年度目标管理责任书 | 办公室 | 是 | 已签订目标管理责任书，并将要点列入其中。 |
| 项目施工单位和监理单位评比 | 开源置业公司工程部 | 是 | 召开安全生产推进会，对施工和监理单位进行通报 |
| 属于经济发展公司及置业公司的商铺、厂房等租赁费的收取 | 开源置业公司营销策划部 | 是 | 仿古街商铺收取7家租赁费，孵化园厂方租赁10家、办公区租赁16家。 |
| 边角余地、自有院房、孵化园宿舍等租赁费的收取 | 开源物业公司 | 否 | 欠收租金26.5万元，其中高铁二工区20万元、三工区6.5万元。佳园公司与绿涛公司合同正在续签。 |
| 天经司纪〔2017〕2号 |
| 2016年度奖金发放 | 计划财务部 | 是 | 已于2017年2月兑现 |
| 组织员工体检 | 办公室 | 是 | 已于2月底组织162名员工体检 |
| 天经司纪〔2017〕3号 |
| 开发新居二期房屋销售价格及优惠政策 | 开源置业公司营销策划部 | 是 | 经多次商议并于天经司纪〔2017〕5号通过，自2017年3月31日起执行 |
| 2016年实施项目的行政审计对接工作 | 计划财务部 | 是 | 已按要求完成 |
| 烟厂技改项目、供热工程的竣工验收 | 开盛供热公司 | 否 | 技改项目已完成决算初审，具备验收条件；供热工程完成了决算编制、相关手续正在完善 |
| 《目标管理责任书》2017年第一季度督查 | 办公室 | 是 | 已督查并发文。 |
| 天经司纪〔2017〕4号 |
| 选择2017-2018年工程项目招标代理单位和预算编制单位事宜 | 开源置业公司工程部 | 是 | 已由天经司纪〔2017〕6号和天经司纪〔2017〕7号确定 |
| 变更众创大厦、第一小学、体育健身中心、开发新居6#设计方案 | 开源置业公司工程部 | 是 | 已按要求调整 |
| 翼腾航空装备制造公司租赁孵化园厂房 | 开源置业公司营销策划部 | 是 | 5月1日签订租赁合同，计划10月1日投产 |
| 第一季度零星工程款的支付 | 公用事业公司 | 是 | 已按规定支付完成 |
| 天经司纪〔2017〕5号 |
| 开发新居二期住宅楼成本核算及销售政策 | 开源置业公司营销策划部 | 是 | 已正式执行。 |
| 天经司纪〔2017〕6号 |
| 工会改选 | 办公室 | 是 | 已于7月完成改选，并上报开发区工会批复同意。 |
| 组建公司篮球队和羽毛球队 | 办公室 | 否 | 制定了组建队伍的方案，并发放报名通知，经过几轮比赛，队员名单已初步确定，待最后决赛后正式组建。 |
| 各子公司业务主管的确定 | 人力资源部 | 是 | 已按会议纪要执行。 |
| 入股大成建筑设计有限公司 | 开源置业公司工程部 | 否 | 已向开发区管委会报送请示待批复 |
| 东森物流公司贷款事宜 | 计划财务部 | 否 | 项目未按原定工程进度推进，故未能进行贷款。 |
| 确保东森物流公司建设用地、建设方案及资金计划按规划要求等政策规定实施 | 东森物流公司（刘健） | 否 | 项目未按原定工程进度推进，故未能进行贷款。 |
| 落实东森物流公司的注册资金 | 计划财务部 | 否 | 已上报管委会，资金暂未拨付。 |
| 天经司纪〔2017〕7号 |
| 配合开发区财政局对接深圳金砖公用资产公司 | 计划财务部 | 是 | 配合完成 |
| 防暑降温费的发放 | 办公室 | 否 | 由于要按6-9月份考勤核算，待9月底进行发放。 |
| 为职工宿舍所有员工配置夏凉被 | 开源物业公司 | 是 | 已完成 |
| 慰问公司一线员工和项目建设单位（防暑） | 办公室和开源物业公司 | 是 | 由副总刘健带队，由办公室和开源物业公司完成慰问工作 |
| 向远东宏信融资租赁有限公司融资6000万元 | 计划财务部 | 是 | 已完成融资6000万 |
| 2017年供暖面积测算 | 开盛供热公司 | 是 | 按照会议精神，测算情况提交办公室备案，预计50万平米 |
| 供热提标改造工程方案完善、招标，与ＫＦＷ银行对接情况 | 开盛供热公司 | 否 | 已完成改造方案制定及与KFW银行对接，招标工作正在进行前期工作 |
| 开发区保安业务用房室外及附属工程、体育健身中心室外及附属工程、下曲商业市场室外工程及附属工程三个项目于7月5日前完成开标工作 | 开源置业公司工程部 | 是 | 开发区保安业务用房室外及附属工程、体育健身中心室外及附属工程、下曲商业市场室外工程及附属工程三个项目于7月3日完成开标工作 |
| 开发区第一幼儿园室外及附属工程、开发区第一小学室外及附属工程、开发新居室外景观工程和开发区众创大厦项目室外及景观、电梯工程于7月15日前完成公开招投标工作 | 开源置业公司工程部 | 否 | 众创大厦电梯采购于8月1日发布，室外景观工程8月11日开标完成；第一小学及幼儿园室外及附属工程7月19日开标，开发新居室外景观工程公告还未发布 |
| 完善中区、南区管网改造工程和北区管网改造工程项目前期手续，于7月15日前完成公开招投标工作 | 开盛供热公司 | 是 | 按期完成 |
| 完善道路铺油工程和绿化带新建工程前期手续，于7月15日前完成公开招投标工作 | 公用事业公司 | 是 | 已完成招投标工作 |
| 制订下曲商业开发项目、众创大厦项目招商方案 | 开源置业公司营销策划部 | 否 | 完成初稿制定，等待提交会议研究 |
| 开发区幼儿园、小学内部装修 | 开源置业公司营销策划部 | 是 | 已完工并于8月25日投入使用 |
| 开发区幼儿园、小学天燃气接入 | 开盛供热公司 | 是 | 小学天燃气接入合同正在签订，幼儿园接入已洽谈完毕，正在准备合同 |
| 开发区幼儿园、小学集中供热管网接入 | 开盛供热公司 | 是 | 全部完成 |
| 采购清扫车 | 公用事业公司 | 否 | 已上报管委会，待管委会批准后购买 |